Отчет о ходе выполнения мероприятий "дорожной карты" системы образования Селивановского района по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятий | Информация о выполнении на отчетную дату | Объяснение в случае неисполнения | Мероприятия, запланированные для достижения показателей |
| 1. | Объем региональных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий "дорожной карты" в соответствующей сфере (тыс. руб.):- предусмотренных в отчетном периоде (числитель);- использованных в отчетном периоде (знаменатель) | план – 401,89 факт – 0  | будет реализовано во втором полугодии | 1.ремонт санузла и входной группы в МБДОУ № 4 «Светлячок» п. Красная Горбатка2.ремонт санузла и коридора в МБДОУ № 1 «Солнышко» п. Красная Горбатка |
| 2. | Информация о достижении значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствующей сфере, предусмотренных "дорожной картой":- перечень мероприятий (план);- перечень мероприятий (факт) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организацийплан – 17%факт - 0 |

|  |
| --- |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организацийплан – 0%факт – 0% |

  |

 | будет реализовано во втором полугодии | 1.ремонт санузла и входной группы в МБДОУ № 4 «Светлячок» п. Красная Горбатка2.ремонт санузла и коридора в МБДОУ № 1 «Солнышко» п. Красная Горбатка |
| 3. | Информация о количестве объектов, на которых проведена оценка их доступности для инвалидов с участием представителей общественных организаций, за отчетный период:- количество объектов (план);- количество объектов (факт) | план – 12 факт – 12  |  |  |
| 4. | Удельный вес и количество объектов в соответствующей сфере, введенных в эксплуатацию после строительства, капитального ремонта, реконструкции в доступном для инвалидов формате, предусмотренном "дорожной картой", за отчетный период:- количество и наименование объектов (план);- количество и наименование объектов (факт) | план – 0 факт – 0  |  |  |
| 5. | Количество специалистов сферы, работающих с инвалидами, обученных (проинструктированных) в отчетном периоде по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг:- количество специалистов с указанием перечня специальностей (план);- количество специалистов с указанием перечня специальностей (факт) | курсы – пед. работники:план – 6факт – 6 проведение инструктажа – ( пед. рабтники, вахтеры, мл. воспитатели):план – 161 чел.факт – 161 чел. |  |  |
| 6. | Для органов местного самоуправления:Информация об освещении в СМИ хода выполнения "дорожной карты" (наименование телепрограмм, газетных рубрик, Интернет-сайтов):- плановое количество (перечень статей, наименование, дата);- фактическое количество (перечень статей, наименование, дата) | на сайте управления образования (selobr.ucoz.ru)отчет о ходе выполнения мероприятий «Дорожной карты»план – 1факт – 1  |  |  |
| 7. | Информация о рассмотрении на совещаниях, иных мероприятиях в отчетном периоде (1 раз в год) хода выполнения "дорожной карты" в соответствующей сфере | в отчетнорм пеиоде проведено 1 совещание с руководителями ОО о ходе выполнения «Дорожной карты» |  |  |